VIỆN: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**05**

**CHƯƠNG TRÌNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP**

1. Học viên thực hiện đề tài: Nguyễn Quốc Nhựt Ngày sinh: 12/11/2000

MSSV: 1824801030170 Lớp: D18PM03 Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm

Điện thoại: 0947420100 Email: 1824801030170@student.tdmu.edu.vn

2. Số QĐ giao đề tài luận văn: Quyết định số 85/QĐ-ĐHTDM ngày 10 tháng 01 năm 2021

3. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): Võ Quốc Lương

4. Tên đề tài: Xây dựng website quản lý nhà trọ NQN trên nền tảng Laravel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần thứ** | **Ngày** | **Kế hoạch thực hiện** | **Nhận xét của CBHD**  *(Ký tên)* |
| **1** | 20/12/2021 | Gặp mặt giáo viên hướng dẫn, xác định đồ án, tên đồ án |  |
| **2** | 25/12/2021 | Lập danh sách chức năng website |  |
| **3** | 30/12/2021 | Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu |  |
| **4** | 10/01/2022 | Tạo project và cơ sở dữ liệu |  |
| Kiểm tra ngày: | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:  Được tiếp tục: ◻ Không tiếp tục: ◻ | |
| **5** | 15/01/2022 | Thiết kế giao diện website khách hàng (trang chủ, trang đăng ký, trang đăng nhập, trang thông tin website) |  |
| **6** | 25/01/2022 | Thiết kế giao diện website quản lý của khách hàng (đăng ký hợp đồng, quản lý phòng, quản lý loại phòng, quản lý khách hàng, chỉ số điện, chỉ số nước…) |  |
| **7** | 05/02/2022 | Thực hiện code các chức năng của khách hàng (đăng nhập, đăng xuất, đăng ký…) |  |
| **8** | 15/02/2022 | Thực hiện code các chức năng quản lý của khách hàng (tìm kiếm, đăng ký hợp đồng, quản lý phòng, quản lý loại phòng, quản lý khách hàng, chỉ số điện, chỉ số nước…) |  |
| Kiểm tra ngày: | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:  Được tiếp tục: 🗵…………………Không tiếp tục: ◻ | |
| **9** | 01/03/2022 | Thiết kế giao diện Admin (Đăng nhập, quản lý hợp đồng, quản lý khách hàng…) |  |
| **10** | 10/03/2022 | Thực hiện code các chức năng của Admin (Đăng nhập, quản lý hợp đồng, quản lý khách hàng…) |  |
| **11** | 20/03/2022 | Chỉnh sửa hoàn thiện các thiết kế, chức năng của website |  |
| **12** | 25/03/2022 | Viết báo cáo đồ án |  |

***Ghi chú:*** Sinh viên (SV) lập phiếu này thành 01 bản để nộp cùng với Báo cáo tốt nghiệp khi kết thúc thời gian thực hiện BCTN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý kiến của cán bộ hướng dẫn**  **Võ Quốc Lương** | *Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2022*  **Sinh viên thực hiện**  **Nguyễn Quốc Nhựt** |